Dne 18. ledna 2019 v Českých Budějovicích

**Nemocnice České Budějovice naplno buduje. Momentálně dokončuje stavbu nového psychiatrického oddělení**

**Více než půl miliardy korun plánuje v letošním roce prostavět ve stavebních investicích Nemocnice České Budějovice. Momentálně dokončuje přestavbu historické budovy, ve které bude sídlit psychiatrické oddělení. Buduje také novou lůžkovou část rehabilitace a stanici dárců krve, novou prádelnu a připravuje se na další významné investiční akce.**

Stavba nového psychiatrického oddělení bude hotová do konce ledna. Mobiliářem, včetně zdravotnické techniky, bude objekt vybaven v únoru, v březnu dojde ke stěhování pracoviště z dolního areálu nemocnice a zahájení provozu. Nové zázemí se bude nacházet v historické budově horního areálu. *„Objekt je kompletně zrekonstruován od suterénu do druhého patra. Kromě toho jsme přistavili část do ulice L. B. Schneidera,“* informuje vedoucí Oddělení stavebních investic Ing. František Bostl a dodává, že stavba vyšla na necelých 230 milionů včetně DPH. *„Z toho 175 milionů korun bylo dotačních – 85 procent z Evropské unie, zbytek spolufinancoval Jihočeský kraj.“*

V budoucím objektu lůžkové rehabilitace a stanice dárků krve se nyní dokončuje nosná železobetonová konstrukce, poté budou zděny vnitřní a obvodové stěny. Stavba bude dokončena do konce roku 2019.

Buduje se také nová prádelna, která by měla být hotova v červenci roku 2019. Před dokončením je nyní nosný skelet.

V únoru se začne pracovat na patrovém parkovišti – nájezdová rampa, která je nyní užívána zaměstnanci, se dočká zastřešení. Další investiční akce odstartuje v březnu, kdy nemocnice zahájí přístavbu tělocvičny u fyzioterapie, a ve stejném měsíci bude také zbouráno stávající zastřešení k příjezdu sanitních vozů u pavilonu C. *„V tomto okamžiku je zastřešení pouze pro maximálně čtyři vozy. Nové zastřešení nabídne stání až pro devět vozů. Toto bude dokončeno do začátku letních prázdnin,“* vysvětluje Ing. Bostl.

Co dál z hlediska investičních akcí? Dokončena byla přestavba další části patologického oddělení. Náklady této etapy úprav objektu byly ve výši jednoho milionu korun.

V prvním pololetí roku 2019 by měla být zahájena komplexní přestavba pavilonu I, ve kterém původně sídlilo Interní oddělení a Neurologické oddělení. *„Toto je záležitost zhruba na jeden rok. Po přestavbě se sem přestěhuje plicní léčebna a oddělení následné péče z dolního areálu,“* uvádí MUDr. Ing. Michal Šnorek, Ph.D. ředitel Úseku interních oborů Nemocnice České Budějovice, a.s.